# Parandusettepanekud

| Autor | Sten Viljus |
| --- | --- |
| Ettevõte | Askend Estonia OÜ |
| Kontakt | sten.viljus@askend.com |

Koondatud kõigist analüüsidokumentidest: Koodianalüüs, Skaleeritavuse analüüs, Paigaldamise juhend, Vigade ja logimise spetsifikatsioon, Õiguste ja ligipääsuhalduse dokument.

## 1. Turvalisus

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | TARA autentimine — Admin UI Basic Auth asendada TARA (riiklik autentimisteenus) autentimisega | KÕRGE | ~5-8 päeva | koodianalüüs 5. ptk |
| 1.2 | Kasutajanimega sisselogimise keelamine — tootmises lubada ainult TARA, keelata Basic Auth parooliga | KÕRGE | ~1 päev (koos 1.1-ga) | koodianalüüs 5. ptk |
| 1.3 | Fast adapter turvalisus — X-API-Key asendada korraliku autentimisega (mTLS või allkirjastatud tokenid) | KÕRGE | ~3-5 päeva | koodianalüüs 5. ptk |
| 1.4 | Saladuste haldus — .env failidest turvalisse hoidlasse (Kubernetes Secrets / AWS Secrets Manager) | KÕRGE | ~2-3 päeva | koodianalüüs 5. ptk, skaleeritavuse analüüs |
| 1.5 | Bearer Auth standardiseerimine — praegune base64(id:password) formaat asendada JWT tokenite või opaque API key’dega. Mittestandardne formaat võib tekitada probleeme kolmandate osapoolte integratsioonidel | KÕRGE | ~3-5 päeva | koodianalüüs |
| 1.6 | Sertifikaadid välja image’ist — laadida runtime’il (mounted volumes, Secrets Manager), mitte ehitada image’i sisse | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 8. ptk |
| 1.7 | Rate limiting — implementeerida reverse proxy / ingress tasemel (Caddy rate_limit, nginx-ingress annotatsioonid) | KESKMINE | ~0.5 päeva | koodianalüüs 5. ptk |
| 1.8 | Ühtne veavorming — REST API vead tulevad praegu plain text’ina, puudub request ID ja veakood vastuses. Standardne JSON veavorming ({status, error, message, requestId, timestamp}) lihtsustab klientpoolset veakäsitlust. Lisaks: XML API-s tuleb otsustada plain text vs XML veaformaat (TODO koodis: EftiService.checkGateAvailable()) | KESKMINE | ~1-2 päeva | vigade ja logimise spets., TODO koodis |
| 1.9 | Auditi logimine — logida edukad sisselogimised, admin tegevused, andmetele ligipääs (GDPR) | MADAL | ~1 päev | logimise analüüs |
| 1.10 | checkWriteAccess rolli tüübikontroll — User.checkWriteAccess() kontrollib ainult Party ID olemasolu roles.values.flatten()-s, aga ei kontrolli rolli tüüpi. Teoreetiliselt saab GATE rolliga kasutaja kirjutada Platform ressursile, kui Party ID juhuslikult kattub. Koodis on TODO märkus | KÕRGE | ~0.5 päeva | õiguste ja ligipääsuhalduse dok. |
| 1.11 | Bearer token’i aegumine — praegusel Bearer Auth’il puudub token’i aegumine ja revoke mehhanism. Kompromiteeritud token kehtib igavesti kuni parooli vahetatakse | KÕRGE | ~1-2 päeva | õiguste ja ligipääsuhalduse dok. |

## 2. Logimine ja jälgitavus

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | GateClient väljaminevate päringute logimine — logida gate ID, protokoll (Fast/eDelivery), sihtpunkt, tulemus, kestus. Meetodid: sendAndReceive(), getIdentifiers(), getDataset(), postFollowUp(), ping() | KÕRGE | ~1-2 päeva | logimise analüüs |
| 2.2 | EDeliveryClient väljaminevate päringute logimine — logida sihtpunkt, saaja Party ID, request ID, vastuse staatuskood, kestus. Meetodid: send(), sendAndReceive(), ping() | KÕRGE | ~1 päev | logimise analüüs |
| 2.3 | Request ID propageerimine — SLF4J MDC mehhanism, et kõik logisõnumid oleks korreleeritavad ühe päringu piires | KÕRGE | ~1-2 päeva | logimise analüüs |
| 2.4 | EftiService äriloogika logimine — logida routing otsused (lokaalne vs remote), broadcast algus/tulemus, salvestatud identifikaatorite arv, follow-up suunamine | KESKMINE | ~1-2 päeva | logimise analüüs |
| 2.5 | Struktureeritud logimine (JSON + ECS) — lisada logback-classic + logstash-logback-encoder, JSON formaat ECS standardis tootmiskeskkonnas (env muutujaga lülitatav). Kohustuslikud väljad: @timestamp, log.level, trace.id (requestId), service.name, user.id, user.roles, url.path, client.ip, http.response.status_code, event.duration. Vt Vigade ja logimise spetsifikatsioon ptk 4.1b | KÕRGE | ~2-3 päeva | logimise analüüs, KeMIT MFN |
| 2.6 | PlatformClient eDelivery variandi logimine — praegu logib ainult REST varianti, eDelivery delegeerib ilma logimiseta | KESKMINE | ~0.5 päeva | logimise analüüs |
| 2.7 | Autoriseerimise keeldumiste logimine — AccessChecker ja User.checkWriteAccess() peavad logima keeldumised enne ForbiddenException viskamist. Praegu keeldumised ei ole logides nähtavad — turvaintsidendid jäävad märkamatuks | KESKMINE | ~0.5 päeva | vigade ja logimise spets. |

## 3. Skaleeritavus

Siia on koondatud ainult tarkvaralised (koodi)muudatused. Infrastruktuuri ja platvormimuudatused (AWS ECS/RDS/ElastiCache, Kubernetes operaatorid, load balancer’id, CDN jms) on teadlikult välja jäetud — need sõltuvad valitud platvormi variandist ja on detailselt kirjeldatud Skaleeritavuse analüüsis.

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Registry sünkroonimine — PostgreSQL LISTEN/NOTIFY mehhanism, et in-memory registry muudatused jõuaksid kõigi node’ideni. Praegu save() ja delete() uuendavad ainult lokaalset ConcurrentHashMap’i | KRIITILINE | ~3-5 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 1.1, koodianalüüs 6. ptk |
| 3.2 | Request ID cache Redis’esse — duplikaatide kontroll jagatud cache’is, mitte node’i-siseses Cache’is | KRIITILINE | ~2-3 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 1.2 |
| 3.3 | Admin auth state jagamine — IP-põhine olek Redis’esse või DB-sse | KRIITILINE | ~1-2 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 1.3 |
| 3.4 | Leader election tausttöödele — GatePingJob ja IdentifierExpirationJob ainult ühel node’il | KESKMINE | ~2-3 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 2.1 |
| 3.5 | Migratsiooni lukk — DB migratsioonide race condition mitme node’iga käivitumisel | KESKMINE | ~1 päev | skaleeritavuse analüüs etapp 2.2 |
| 3.6 | Saladuste haldus (koodipool) — abstraktsioonikiht, et toetada nii env vars, Secrets Manager kui K8s Secrets | KÕRGE | ~2-3 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 3.1 |
| 3.7 | Sertifikaadid (koodipool) — failisüsteemi asemel laadida mitmest allikast (K8s Secret mount, Secrets Manager) | KÕRGE | ~2-3 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 3.2 |
| 3.8 | Health check’id — laiendada /health endpoint’i (DB ühendus, sertifikaatide kehtivus, vaba mälu) | KESKMINE | ~1-2 päeva | skaleeritavuse analüüs etapp 4.3 |

Detailne plaan (sh AWS ja Kubernetes infrastruktuuri variandid) vt Skaleeritavuse analüüs.

## 4. Liidesed ja integratsioonid

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | X-tee liidesed — implementeerida X-tee liidesed asutuste ja platvormidega suhtlemiseks (Eesti riiklik andmevahetuskiht) | KÕRGE | ~10-15 päeva | koodianalüüs 5. ptk |

## 5. CI/CD ja paigaldus

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Container Registry — kasutada ghcr.io või AWS ECR. Image’d tagida Git commit hash’iga | KÕRGE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 8. ptk |
| 5.2 | Automaatne deploy — GitHub Actions workflow: test → build → push → deploy | KÕRGE | ~2-3 päeva | koodianalüüs 8. ptk |
| 5.3 | Rollback mehhanism — eelmise versiooni taastamine (tagide kaudu registrist) | KESKMINE | ~1 päev | koodianalüüs 8. ptk |
| 5.4 | Staging keskkond — eraldi VPS/namespace samade compose failidega | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 8. ptk |
| 5.5 | Zero-downtime deploy — Docker Compose’iga raske, Kubernetes’es natiivne (rolling update) | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 8. ptk |
| 5.6 | Versioonimine — semantiline versioonimine + changelog | MADAL | ~0.5 päeva | koodianalüüs 8. ptk |

## 6. Jõudlus ja koodikvaliteet

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | XSD versioonimine — formaalne versioonistrateegia XSD failidele, et tagada sujuv üleminek eFTI common dataset model’i uuendustel | KÕRGE | ~1-2 päeva | koodianalüüs |
| 6.2 | DOM → StAX — eDelivery sõnumite parsimine ilma kogu dokumendi mällu laadimiseta | KESKMINE | ~2-3 päeva | koodianalüüs 6. ptk |
| 6.3 | JAXB optimiseerimine — Unmarshaller pool’imine või StAX-põhine parsimine kõrge koormuse jaoks | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 6. ptk |
| 6.4 | Regex caching — Regex(...) handleSaveIdentifiersRequest’is liigutada companion object väljale | MADAL | ~0.5h | koodianalüüs 6. ptk |
| 6.5 | Expiration SQL — IdentifierExpirationJob filtreerimine DB-s, mitte Kotlin koodis | MADAL | ~0.5 päeva | koodianalüüs 6. ptk |
| 6.6 | StringBuilder XML’is — suure tulemuste hulga XML ehitamisel kasutada StringBuilder’it | MADAL | ~0.5 päeva | koodianalüüs 6. ptk |
| 6.7 | XML kanoniseerimine (C14N) — Xml.kt regex-põhine canonicalXml on tegelikult whitespace normaliseerija oma string template’ide jaoks, mitte standardne C14N. Allkirjastamisel kasutatakse seda ainult SOAP ümbriku template’i puhastamiseks — digest’id arvutatakse konkreetsete blokkide pealt eraldi. Standardne C14N oleks formaalselt korrektsem, aga praktiline risk on madal | MADAL | ~2-3 päeva | koodianalüüs |
| 6.8 | XSD valideerimine CI-s — automaatne XML näidisfailide valideerimine XSD skeemide vastu CI pipeline’is | MADAL | ~0.5 päeva | koodianalüüs |
| 6.9 | eDelivery koodi dokumenteerimine — inline dokumentatsioon kohandatud eDelivery implementatsioonile, et hõlbustada tulevast hooldust | MADAL | ~1-2 päeva | koodianalüüs |
| 6.10 | Identifier’ite cache — Caffeine vms caching layer sageli päritud identifier’itele, et vähendada DB koormust | MADAL | ~1-2 päeva | koodianalüüs |
| 6.11 | Tundmatu rootTag veakäsitlus — GateMessageHandler ja PlatformMessageHandler ignoreerivad vaikselt tundmatuid sõnumitüüpe. Tuleb tagastada veateade saatjale (TODO koodis mõlemas failis) | KESKMINE | ~0.5-1 päev | TODO koodis |
| 6.12 | eDelivery CompressionType kontroll — EDeliveryRoutes.decryptPayload() eeldab alati GZIP-pakkimist, aga peaks kontrollima sõnumi CompressionType välja (TODO koodis) | MADAL | ~0.5 päeva | TODO koodis |
| 6.13 | Multi-platform kasutajate tugi — PlatformRoutes ei luba kasutajal, kellel on mitu Platform rolli, identifikaatoreid saata. Tuleb võimaldada platformId määramine päringu parameetrina (TODO koodis) | KESKMINE | ~1-2 päeva | TODO koodis |

## 7. Testimine

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | EftiService unit testid — paralleelne broadcast, local vs remote routing, veakäsitlus | KÕRGE | ~2-3 päeva | koodianalüüs 10. ptk |
| 7.2 | PlatformClient unit testid — eDelivery vs REST valik, subsetting, timeout käsitlus | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 10. ptk |
| 7.3 | E2E gate-to-gate test — kahe instansi vaheline suhtlus (praegu käivitatakse, aga ei testita) | KESKMINE | ~2-3 päeva | koodianalüüs 10. ptk |
| 7.4 | Veakäsitluse testid — timeout’id, DB ühenduse kaotus, vigane XML | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs 10. ptk |
| 7.5 | Follow-up testid — follow-up äriloogika testide laiendamine | MADAL | ~1 päev | koodianalüüs 10. ptk |

## 9. Frontend (UI)

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | UI valideerimise parendamine — UserForm.svelte ja PlatformForm.svelte reaalajas valideerimine enne vormi saatmist | KESKMINE | ~1-2 päeva | koodianalüüs |
| 9.2 | Svelte 5 migratsioon — planeerimine Runes API-le (jõudluse ja arendajakogemuse parendus) | MADAL | ~3-5 päeva | koodianalüüs |

## 8. Monitooring

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | Allikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Tsentraalne logimine — logikogumissüsteem (CloudWatch, Loki + Grafana, ELK) | KESKMINE | ~2-4 päeva | skaleeritavuse analüüs |
| 8.2 | Meetrikad ja dashboardid — Prometheus + Grafana või CloudWatch (CPU, mälu, DB ühendused, eDelivery sõnumid) | KESKMINE | ~3-4 päeva | skaleeritavuse analüüs |
| 8.3 | Alerting — teavitused kriitiliste sündmuste korral (gate offline, DB ühenduse kaotus, kõrge vigade määr) | MADAL | ~1-2 päeva | skaleeritavuse analüüs |

## Koondkokkuvõte

### Prioriteetide järgi

| Prioriteet | Arv | Hinnanguline maht |
| --- | --- | --- |
| KRIITILINE | 3 | ~6-10 päeva |
| KÕRGE | 17 | ~32-51 päeva |
| KESKMINE | 23 | ~21-36 päeva |
| MADAL | 13 | ~12-19 päeva |
| Kokku | 56 | ~71-116 päeva |

### Teemade järgi

| Teema | Arv | Hinnanguline maht |
| --- | --- | --- |
| Turvalisus | 11 | ~19-30 päeva |
| Logimine | 7 | ~6-10 päeva |
| Skaleeritavus | 8 | ~15-22 päeva |
| Liidesed | 1 | ~10-15 päeva |
| CI/CD | 6 | ~6-10 päeva |
| Jõudlus ja koodikvaliteet | 13 | ~12-20 päeva |
| Testimine | 5 | ~7-11 päeva |
| Monitooring | 3 | ~6-10 päeva |
| Frontend | 2 | ~4-7 päeva |

### Soovituslik järjestus

Esimene faas (tootmisvalmidus): 1. TARA autentimine + kasutajanimega sisselogimise keelamine (1.1, 1.2) 2. checkWriteAccess tüübikontroll (1.10) 3. Saladuste haldus (1.4, 1.5) 4. Bearer token’i aegumine (1.11) 5. X-tee liidesed (4.1) 6. Rate limiting (1.6) 7. Fast adapter turvalisus (1.3) 8. Registry sünkroonimine (3.1) — kui mitu instansi on plaanis

Teine faas (kvaliteet ja jälgitavus): 9. Väljaminevate päringute logimine (2.1, 2.2, 2.6) 10. Request ID propageerimine (2.3) 11. EftiService testid (7.1) 12. Container Registry + automaatne deploy (5.1, 5.2)

Kolmas faas (skaleerimine ja monitooring): 13. Request ID cache + admin auth state (3.2, 3.3) 14. Struktureeritud logimine (2.5) 15. Tsentraalne logimine ja meetrikad (8.1, 8.2) 16. Ülejäänud skaleeritavuse muudatused (3.4–3.8)

## 10. KeMIT MFN vastavus

Ettepanekud, mis tulenevad KeMIT mittefunktsionaalsete nõuete (versioon 2026 v1.2.0) analüüsist. Analüüs vt eFTI_codereview_et.md peatükk 12.

### 10.1 API ja dokumentatsioon

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | OpenAPI 3.0+ spetsifikatsioon — genereerida OpenAPI spec fail kõigile REST endpoint’idele. Lisada Swagger UI või Redoc automaatne dokumentatsioon | KÕRGE | ~2-3 päeva | API: OpenAPI 3.0+, automaatne dok. |
| 10.1.2 | API versioonimine — lisada URL-i prefiks /api/v1/, defineerida versiooni aegumispoliitika (min 6 kuud vana versiooni toetus) | KÕRGE | ~1-2 päeva | API: versioonimine URL-is |
| 10.1.3 | RFC 7807 Problem Details veavorming — asendada plain text veateated standardse JSON struktuuriga {type, title, status, detail, instance} | KÕRGE | ~1-2 päeva | API: RFC 7807 veateated |
| 10.1.4 | CORS poliitika — konfigureerida eksplitsiitne CORS poliitika (allowed origins, methods, headers) | KESKMINE | ~0.5 päeva | API: CORS |
| 10.1.5 | Pagination — lisada lehekülgjaotus identifier’ite otsingusse (RFC 5988 Link päis, offset/limit, metainfo) | KESKMINE | ~1-2 päeva | API: pagination, RFC 5988 |

### 10.2 Autentimine ja seansihaldus

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | JWT autentimine (RFC 7519, RFC 9068) — implementeerida JWT-põhine autentimine koos TARA-ga. Access token + refresh token, token’i aegumisaeg, allkirjastamine | KÕRGE | ~5-8 päeva | Turv.: JWT + TARA, K8s: sessioonihaldus |
| 10.2.2 | Sessiooni aegumise mehhanism — konfigureeritav seansi kestvus, automaatne aegumine, kasutaja teavitamine enne aegumist | KÕRGE | ~1-2 päeva | Turv.: seansi aegumine |
| 10.2.3 | Väljalogimine — implementeerida turvaline väljalogimine (token’i tühistamine, seansi lõpetamine, ühe klõpsuga) | KÕRGE | ~1 päev | Turv.: väljalogimine |
| 10.2.4 | Ebaõnnestunud sisselogimiste piiramine — konfigureeritav arv ja ajavahemik, lukustamine, teavitamine | KESKMINE | ~1 päev | Turv.: rate limiting |
| 10.2.5 | OAuth2 rakenduste vahel — rakenduste omavaheline autentimine OAuth2 client credentials flow’ga | KESKMINE | ~2-3 päeva | Konf.: OAuth2 |

### 10.3 Turvalisus ja vastavus

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 | SonarQube integratsioon — lisada SonarQube analüüs CI/CD pipeline’i, tagada 0 kõrget/kriitilist viga | KÕRGE | ~1-2 päeva | Turv.: SonarQube |
| 10.3.2 | Dependency Track / SBOM — genereerida SBOM (CycloneDX), liidestada KeMIT Dependency Track teenusega | KÕRGE | ~1-2 päeva | Turv.: Dependency Track |
| 10.3.3 | Container image skaneerimine — lisada Trivy või Grype CI/CD pipeline’i, blokeerida MEDIUM+ haavatavused | KÕRGE | ~0.5-1 päev | Kont.: haavatavuste skaneerimine |
| 10.3.4 | robots.txt — lisada robots.txt fail, mis keelab otsingurobotite juurdepääsu | MADAL | ~0.5h | Turv.: robots.txt |
| 10.3.5 | WCAG 2.2 AA lõppviimistlus — baastase olemas (label-input seosed, focus ring’id, ARIA role’id, semantic HTML). Parandada: icon-only nuppudele aria-label, modal’ile aria-labelledby, skip navigation link, .text-muted värvikontrastsus (gray-400 → gray-500+), SortableTable’ile aria-sort | KESKMINE | ~1-2 päeva | Üld.: WCAG 2.2 AA |

### 10.4 Logimine ja monitooring

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1 | ECS JSON logiformaat — implementeerida Elastic Common Schema (ECS) formaadis JSON logimine (logback + logstash-logback-encoder või analoog). Kohustuslikud väljad vt ettepanek 2.5 ja eFTI_errors_logging_et.md ptk 4.1b. Kattub ettepanekuga 2.5 — tuleb implementeerida koos | KÕRGE | ~1-2 päeva | Log.: ECS standard |
| 10.4.2 | Prometheus meetrikad — lisada meetrikate endpoint (Micrometer või Klite-kohandatud lahendus), eksponeerida JVM, HTTP ja ärimeetrikaid | KÕRGE | ~2-3 päeva | Log.: Prometheus |
| 10.4.3 | Auditi log — logida kõik andmete vaatamised, loomised, muutmised ja kustutamised seotuna kasutaja identiteedi ja rolliga. Eraldada auditi log rakenduse tööbaasist | KÕRGE | ~3-5 päeva | Log.: auditi log, isiku ja rolliga seostamine |
| 10.4.4 | Korduvate veateadete optimeerimine — eksponentsiaalse tagasilöögi (backoff) loogika korduvatele veateatetele logides | MADAL | ~0.5-1 päev | Log.: eksponentsiaalne logimine |

### 10.5 Versioonimine

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5.1 | Semantiline versioonimine (SemVer) — kehtestada MAJOR.MINOR.PATCH versioonimise protsess | KÕRGE | ~0.5 päeva | Vers.: SemVer |
| 10.5.2 | CHANGELOG.md — luua CHANGELOG.md vastavalt Keep a Changelog 1.1.0 standardile | KÕRGE | ~0.5 päeva | Vers.: CHANGELOG.md |
| 10.5.3 | Git tag’id — tähistada iga väljalase Git tag’iga formaadis vX.Y.Z | KÕRGE | ~0.5h | Vers.: Git tags |

### 10.6 Andmebaas

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6.1 | Andmebaasi objektide kommentaarid — lisada COMMENT kõigile tabelitele ja väljadele (ingliskeelsed) Flyway migratsioonidega | KESKMINE | ~1 päev | AB: kommenteeritud tabelid |
| 10.6.2 | Andmekirjete versioneerimine — implementeerida audit trail / temporal tables andmemuudatuste jälgimiseks | KESKMINE | ~3-5 päeva | AB: andmekirjete versioneerimine |
| 10.6.3 | Võõrvõtmete indekseerimine — kontrollida ja lisada puuduvad indeksid kõigile FK väljadele | MADAL | ~0.5 päeva | AB: FK indekseerimine |

### 10.7 Konteinerid ja Kubernetes

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7.1 | Kubernetes manifestid — luua K8s Deployment, Service, HPA, ConfigMap, Secret manifestid | KÕRGE | ~3-5 päeva | K8s: HPA, ConfigMap, Secret, ressursipiirangud |
| 10.7.2 | Liveness/readiness kontrollid — eraldada /health/live ja /health/ready endpoint’id, kontrollida DB ühendust, sertifikaatide kehtivust | KÕRGE | ~1 päev | K8s: elusoleku/valmisoleku kontrollid |
| 10.7.3 | Graceful shutdown — implementeerida eksplitsiitne SIGTERM käsitlemine, pooleliolevate päringute lõpetamine (30s timeout) | KESKMINE | ~1 päev | K8s: graatsiline sulgemine |
| 10.7.4 | Minimalistlik baaskujutis — vahetada JVM image distroless/Alpine variandi vastu | MADAL | ~1 päev | Kont.: minimalistlik baaskujutis |
| 10.7.5 | Container image allkirjastamine (Cosign) — lisada kujutise allkirjastamine CI/CD pipeline’i | MADAL | ~0.5-1 päev | Kont.: kujutise allkirjastamine |

### 10.8 Kasutajaliides

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8.1 | TEDI disainisüsteemi komponentide kasutuselevõtt — asendada oma Svelte komponendid TEDI komponentidega (https://tedi.tehik.ee/) | KÕRGE | ~5-10 päeva | UI: TEDI disainisüsteem |
| 10.8.2 | Eestikeelne kasutajaliides — tõlkida kogu UI eesti keelde (menüüd, vormid, veateated, abitekstid). Implementeerida i18n tugi | KÕRGE | ~3-5 päeva | UI: eestikeelne |
| 10.8.3 | Rollivalik — kui kasutajal on mitu rolli, kuvada rollivalik sisselogimisel | KESKMINE | ~1-2 päeva | UI: rollivalik |
| 10.8.4 | Vormi oleku salvestamine — perioodiline draft salvestamine, et kasutaja saaks tegevust jätkata | MADAL | ~2-3 päeva | UI: tegevuse jätkamine |

### 10.9 Lähtekood ja koodihoidla

| # | Ettepanek | Prioriteet | Maht | MFN nõue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9.1 | KeMIT koodihoidlasse migreerimine — kood on juba KeMIT kontrolli all olevas GitHub repos. Vastab | — | — | LK: KeMIT koodihoidla |
| 10.9.2 | Demo sertifikaatide eemaldamine — eemaldada demo sertifikaadid repos’ist, lisada genereerimisjuhised | KESKMINE | ~0.5 päeva | LK: saladused koodist välja |
| 10.9.3 | Koodidokumentatsiooni parendamine — lisada KDoc/Javadoc kriitiliste klasside ja meetodite jaoks | MADAL | ~2-3 päeva | LK: kommenteeritud kood |

## KeMIT MFN koondkokkuvõte

### Prioriteetide järgi (ainult peatükk 10)

| Prioriteet | Arv | Hinnanguline maht |
| --- | --- | --- |
| KÕRGE | 19 | ~30-52 päeva |
| KESKMINE | 11 | ~15-28 päeva |
| MADAL | 7 | ~7-11 päeva |
| Kokku | 37 | ~52-91 päeva |

### Soovituslik järjestus (KeMIT MFN)

Esimene faas (kohustuslikud turvameetmed): 1. JWT autentimine + TARA (10.2.1) 2. Sessiooni aegumise mehhanism + väljalogimine (10.2.2, 10.2.3) 3. SonarQube + Dependency Track (10.3.1, 10.3.2) 4. Container image skaneerimine (10.3.3)

Teine faas (API ja dokumentatsioon): 5. OpenAPI spetsifikatsioon (10.1.1) 6. API versioonimine (10.1.2) 7. RFC 7807 veavorming (10.1.3) 8. SemVer + CHANGELOG.md + Git tags (10.5.1, 10.5.2, 10.5.3)

Kolmas faas (logimine ja monitooring): 9. ECS JSON logiformaat (10.4.1) 10. Prometheus meetrikad (10.4.2) 11. Auditi log (10.4.3)

Neljas faas (infrastruktuur ja UI): 12. Kubernetes manifestid + liveness/readiness (10.7.1, 10.7.2) 13. KeMIT koodihoidlasse migreerimine (10.9.1) 14. TEDI disainisüsteem + eestikeelne UI (10.8.1, 10.8.2)

NB: Paljud KeMIT MFN ettepanekud kattuvad osaliselt varasemate peatükkide ettepanekutega (nt 1.1 TARA autentimine, 2.5 struktureeritud logimine, 5.6 versioonimine). Reaalsel planeerimisel tuleb need ühendada, et vältida topelttööd.